AUDITORIA PROFUNDA DO PDC

Fase 1 — Produto, UX, fluxos autenticados e prontidão de produção

Para: Equipa de produto, engenharia e operações do PDC

Data: 30 de Julho de 2026

Âmbito: Instituição/mentor criador, revisão/publicação, aluno, PWA e operações

Referências: Springpod e Tutor LMS — documentação oficial

Decisão: NO-GO para onboarding externo até fechar os bloqueadores P0

DECISÃO EXECUTIVA  O PDC ainda não está pronto para receber instituições e mentores externos. O risco principal não é estético: o ciclo criar → rever → publicar → consumir não preserva identidade, acesso, avaliação nem confiança dos dados.

## Leitura rápida

| Severidade | Achados | Implicação | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 14 | Bloqueia produção ou confiança | Fechar todos |
| P1 | 11 | Impossibilita escala segura | Plano comprometido |
| P2 | 4 | Qualidade e consistência | Backlog antes do piloto amplo |

Este relatório cobre uma auditoria funcional autenticada. Não substitui auditoria de código, teste de penetração, revisão jurídica, teste de carga ou validação offline em dispositivos reais.

# 1. Conclusão executiva

O PDC já apresenta a intenção correcta — experiências, cursos, simulações, programas e consumo orientado a progresso — mas as peças centrais funcionam como superfícies visuais, não como um sistema de criação e prova educacional íntegro.

- Construtores: Quiz, Tarefa e vários formatos de conteúdo não têm modelos próprios; mostram campos genéricos e não permitem perguntas, respostas, rubricas, submissões ou avaliação real.

- Governança: um curso privado e em rascunho pôde ser inscrito e consumido; a submissão para revisão mudou o ID público de 22 para 23 e invalidou o URL anterior.

- Confiança: os relatórios apresentam métricas e afirmações demonstrativas como se fossem dados reais, apesar de não existir actividade correspondente.

- Papéis: a conta Instituição recebe chamadas, rotas e perfil de Mentor; a identidade institucional tem duas rotas, uma delas quebrada.

- Consumo: o progresso só reflectiu 100% depois de recarregar a página, não existe emissão verificável de certificado e há afirmações de aptidão antes de prova.

- Operação: Propostas falha, vinculação de estudantes não oferece acção, 2FA está “em breve”, atalhos PWA estão quebrados e as páginas demoraram aproximadamente 6–16 segundos para apresentar conteúdo.

RECOMENDAÇÃO  Congelar o onboarding externo. Abrir um piloto controlado apenas depois de todos os P0 passarem por regressão com uma instituição, um mentor e um aluno em contas separadas.

# 2. Âmbito e método

A auditoria foi executada numa sessão autenticada como Instituição, com navegação real e um conteúdo de QA privado, claramente identificado, para testar persistência, revisão e consumo.

## Fluxos inspeccionados

- Dashboard, navegação, configurações, perfil e identidade institucional.

- Listagem e construtores de Cursos, Experiências, Simulações e Programas.

- Submissão para revisão, acesso ao detalhe, inscrição, player, progresso e conclusão.

- Explorar, catálogos públicos/autenticados, perfis de mentores e operações institucionais.

- Manifesto PWA, atalhos instaláveis e comportamento das rotas declaradas.

- Comparação funcional com documentação oficial do Springpod e Tutor LMS.

## Fora do âmbito desta fase

- Código-fonte, arquitectura de backend, base de dados e migrações.

- Teste de penetração, OWASP, revisão de permissões ao nível da API e protecção de dados.

- Teste de carga, Core Web Vitals instrumentados e telemetria de produção.

- Offline real, sincronização após reconexão e compatibilidade em dispositivos físicos.

- Fluxos administrativos internos de aprovação, pagamentos e reconciliação financeira.

# 3. Bloqueadores P0

Todos os itens desta secção devem estar fechados antes de convidar criadores externos. Cada aceitação foi escrita como comportamento verificável.

## 3.1 Studio de criação

### PDC-001 — Quiz e Tarefa são apenas rótulos

Evidência: No construtor de Curso, Vídeo, PDF, Iframe, Tarefa, Quiz e Texto expõem praticamente os mesmos campos: URL/embed, Video ID, ficheiro, vídeo PDC e texto.

Risco: Mentores não conseguem criar avaliação válida; alunos não conseguem submeter evidência; o PDC não pode provar aprendizagem.

Correcção: Implementar modelos tipados. Quiz deve ter perguntas, opções, resposta correcta, pontos, nota mínima, tentativas e feedback. Tarefa deve ter instruções, resposta por texto/ficheiro, prazo, rubrica e revisão.

Aceitação: Um criador configura e pré-visualiza Quiz e Tarefa completos; um aluno submete; um revisor avalia; o resultado alimenta progresso e evidência.

### PDC-002 — Simulações Tipo 1 e Tipo 3 não têm motor configurável

Evidência: A simulação oferece Quiz Psicométrico, Iframe Soberano e Cenário Imersivo, mas apenas o Iframe apresenta configuração específica. Os outros tipos não têm perguntas, estados, escolhas ou eventos.

Risco: A proposta de “experimentar” fica vazia e as métricas Fluência/Resiliência/Foco não têm ligação observável ao comportamento do aluno.

Correcção: Criar bancos de itens e escalas para o psicométrico; para cenários, modelar estados, decisões, consequências, feedback e mapeamento transparente de eventos para métricas.

Aceitação: Cada motor produz uma execução reproduzível, pontuação explicável e registo de eventos; o criador consegue testar o cenário antes de publicar.

### PDC-003 — Formatos de Experiência não têm schema próprio

Evidência: Texto, vídeo, imagem, galeria, PDF, link, áudio, testemunho, FAQ, CTA e estatística usam o mesmo título, campo genérico de conteúdo/URL e upload.

Risco: Não há validação, acessibilidade nem pré-visualização fiável; o criador pode publicar conteúdo inválido ou impossível de consumir.

Correcção: Definir componentes por formato com campos relevantes, validação, estados de upload, transcrição/alt text e representação no player.

Aceitação: Ao trocar o tipo, só aparecem os campos necessários; dados incompatíveis são migrados ou confirmados; preview e player reproduzem o mesmo resultado.

## 3.2 Identidade, acesso e revisão

### PDC-004 — A submissão muda o ID do curso

Evidência: O curso de QA foi criado como ID 22. Após “Submeter para Revisão”, passou a ID 23; o URL anterior deixou de carregar.

Risco: Links, inscrições, progresso, integrações e auditoria perdem referência. É um risco de integridade de dados.

Correcção: Manter um ID imutável para a entidade e criar versões internas separadas. Alterações de estado nunca podem recriar a identidade pública.

Aceitação: O mesmo ID e slug sobrevivem a guardar, submeter, pedir alterações, aprovar, publicar, despublicar e arquivar; os URLs anteriores continuam válidos.

### PDC-005 — Rascunho privado e conteúdo pendente podem ser consumidos

Evidência: A conta criadora inscreveu-se e consumiu o curso privado em rascunho; após revisão pendente, o detalhe e o player permaneceram acessíveis.

Risco: Conteúdo não aprovado pode escapar para utilizadores, indexação ou links partilhados. Preview e consumo real estão misturados.

Correcção: Aplicar autorização por estado e papel. Preview deve usar uma rota/token explícito, sem inscrição, métricas reais ou certificado.

Aceitação: Contas não autorizadas recebem 404/403; criador/revisor vê um preview marcado; draft/review nunca entra no catálogo, inscrição ou progresso real.

### PDC-006 — Revisão não é um estado governado

Evidência: O curso pendente continua editável, com “Guardar Rascunho”, sem snapshot, bloqueio, cancelar revisão, comentários, rejeição ou reenvio observável.

Risco: O revisor pode aprovar uma versão diferente da que analisou; não há trilho de responsabilidade.

Correcção: Implementar máquina de estados: draft → in_review → changes_requested → approved → published → archived, com snapshot versionado, comentários e actor/data.

Aceitação: A versão em revisão é imutável; qualquer alteração cria nova versão; a decisão identifica revisor, data e comentários; o criador pode responder e reenviar.

## 3.3 Consumo, prova e certificação

### PDC-007 — Progresso só sincroniza após recarregar

Evidência: Ao concluir o item, o botão ficou desactivado e a interface manteve 0% durante cerca de 11 segundos; apenas o reload apresentou 100%.

Risco: O aluno não sabe se a acção funcionou, repete cliques e perde confiança; automações de conclusão podem divergir.

Correcção: Aplicar actualização optimista controlada, confirmação do servidor, retry idempotente e estado de erro recuperável.

Aceitação: A conclusão reflecte no item, módulo, curso e CTA em menos de 1 segundo após resposta; reload preserva exactamente o mesmo estado.

### PDC-014 — Aptidão e certificado são prometidos sem prova verificável

Evidência: O detalhe exibe “Aptidão Validada” e “Certificado Digital” mesmo antes de conclusão; a 100% não apareceu emissão, download ou credencial verificável.

Risco: Afirmações educacionais e profissionais ficam juridicamente e reputacionalmente frágeis.

Correcção: Separar progresso, aprovação e competência. Emitir certificado apenas quando todas as regras, avaliação e revisão aplicáveis forem satisfeitas.

Aceitação: Antes da aprovação não existe claim de aptidão; após conclusão válida é criado certificado com ID verificável, data, emissor, critérios e URL de verificação.

## 3.4 Confiança, operações, segurança e PWA

### PDC-008 — Relatórios apresentam dados demonstrativos como reais

Evidência: A página mostra “-22% Redução de Evasão”, “80% mais chance de concluir”, “450 Talentos de Elite”, “94.8% Precisão de Match” e 75% de conversão para um curso sem actividade correspondente.

Risco: Risco de decisão errada, quebra de confiança e exposição jurídica/comercial.

Correcção: Remover dados sintéticos da produção ou marcá-los inequivocamente como demonstração. Calcular apenas métricas derivadas de eventos auditáveis.

Aceitação: Com zero eventos, o relatório mostra estado vazio e explicação; cada métrica expõe definição, período, numerador, denominador e origem.

### PDC-009 — Separação de papéis Instituição/Mentor está quebrada

Evidência: Home pede “Completa o teu perfil de mentor”; rotas de cursos/simulações usam /app/mentor; perfil institucional é um perfil pessoal; perfil de mentor mostra CTAs de login apesar da sessão activa.

Risco: Navegação, autorização e linguagem tornam-se imprevisíveis; existe risco de acesso incorrecto e abandono no onboarding.

Correcção: Definir matriz de papéis e capacidades, rotas canónicas e shells separados. Remover textos e URLs herdados de outros papéis.

Aceitação: Testes E2E por papel validam menus, rotas, CTAs, 403/404 e conteúdo; nenhuma conta Instituição recebe copy ou formulários de Mentor.

### PDC-010 — Rotas institucionais essenciais estão quebradas

Evidência: “Identidade Visual” aponta para /app/instituicao/perfil e falha ao carregar a instituição; “Branding” usa outra rota funcional. Propostas apresenta “Erro ao carregar propostas”.

Risco: A instituição não conclui configuração nem operações básicas sem suporte manual.

Correcção: Consolidar perfil/branding numa rota canónica; corrigir lookup da instituição; implementar estados vazio, erro e retry em Propostas.

Aceitação: O sidebar e dashboard abrem a mesma entidade; a configuração persiste; Propostas carrega ou mostra vazio accionável sem erro técnico.

### PDC-011 — Atalhos do PWA apontam para rotas inválidas

Evidência: O manifesto declara /feed, /mensagens e /perfil, que retornaram 404; /simulacoes/nova não resolveu uma página utilizável.

Risco: A aplicação instalada parece quebrada logo nas acções principais.

Correcção: Usar rotas canónicas autenticadas /app/..., testar instalação e fallback de sessão; rever start_url, scope e orientação.

Aceitação: Todos os atalhos abrem a página correcta com e sem sessão; o retorno pós-login preserva o destino original.

### PDC-012 — Tempo de apresentação incompatível com onboarding

Evidência: Rotas de catálogos e operações levaram aproximadamente 6–16 segundos, frequentemente com área principal em branco.

Risco: Criadores interpretam a plataforma como avariada; aumenta abandono e cliques repetidos.

Correcção: Instrumentar RUM/APM, reduzir waterfalls, paralelizar chamadas, cachear dados estáveis e apresentar skeleton/error states acessíveis.

Aceitação: Skeleton aparece em menos de 300 ms; conteúdo principal p75 abaixo de 2,5 s em rede móvel de referência; erros oferecem retry e contexto.

### PDC-013 — 2FA não está disponível para contas institucionais

Evidência: Configurações de Segurança mostra “CONFIGURAR 2FA (EM BREVE)”.

Risco: Contas com conteúdo, dados de alunos e autoridade de publicação ficam protegidas apenas por palavra-passe.

Correcção: Disponibilizar TOTP e códigos de recuperação, políticas por organização, gestão de sessões e registo de eventos de segurança.

Aceitação: Owner/Admin pode exigir 2FA; activação, recuperação, revogação e sessão auditada passam em testes; operações críticas pedem reautenticação.

# 4. Prioridade alta P1

Estes itens não precisam bloquear uma demonstração interna, mas impedem um piloto externo escalável e seguro.

- PDC-015 — Vinculação de estudantes: O estado vazio não oferece convite, código, CSV, link, instruções ou CTA.

- PDC-016 — Ciclo editorial: Não há autosave visível, versões, duplicação, arquivo, delete seguro nem cancelamento de revisão.

- PDC-017 — Revisão pedagógica: Não existe fila de submissões, rubrica, feedback por item, reavaliação ou gradebook.

- PDC-018 — Métricas inconsistentes: Dashboard, lista, detalhe e relatório discordam sobre cursos, inscrições e progresso.

- PDC-019 — Sessão e CTAs públicos: Perfis autenticados apresentam chamadas para criar conta/iniciar sessão e backlinks fora da app.

- PDC-020 — Linguagem e localização: Enums crus, “Choose File” em inglês, copy excessiva como Soberano/Oráculo/Elite e toasts inadequados para rascunhos.

- PDC-021 — Acessibilidade: Rótulos, foco, mensagens de loading/erro, alt text e navegação por teclado precisam de validação sistemática.

- PDC-022 — Higiene de conteúdo: Feed contém conteúdo de teste/spam e o vídeo-guia aponta para about:blank.

- PDC-023 — Onboarding institucional: Faltam verificação da organização, equipa, papéis Owner/Admin/Editor/Revisor/Analista e convite de mentores.

- PDC-024 — Instalação PWA: start_url envia para a landing, orientação portrait é restritiva para builders e falta meta theme-color no HTML.

- PDC-025 — Telemetria operacional: Não há definições transparentes, eventos, coortes, exportação ou trilho que sustente as métricas apresentadas.

## P2 — qualidade antes do piloto amplo

- Estados vazios com próximos passos e conteúdo de exemplo explicitamente marcado.

- Preview responsivo lado a lado para desktop/mobile e consistência entre builder e player.

- Padronização de nomenclatura em português de Angola e remoção de enums técnicos.

- Aparência, preferências e personalização sincronizadas por conta quando fizer sentido.

# 5. Benchmark: o que copiar e o que preservar

O PDC não deve tornar-se apenas mais um LMS. A referência útil é a maturidade dos mecanismos de criação, avaliação e consumo, preservando o posicionamento próprio: infraestrutura de decisão educacional no percurso Explorar → Experimentar → Aprender → Provar → Decidir.

| Dimensão | Springpod | Tutor LMS | PDC observado |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrutura | Programas multi-módulo e self-paced | Tópicos, lições, quizzes e tarefas | Módulos/itens visuais |
| Actividades | Tarefas autênticas, reflexão e modelo de resposta | Quiz tipado, assignment e revisão | Tipos sem schema funcional |
| Avaliação | Projectos, quizzes e assignments revistos | Pontos, aprovação, tentativas e feedback | Sliders e conclusão manual |
| Progressão | Percurso guiado até conclusão | Sequencial, drip e pré-requisitos | Sem regras observáveis |
| Certificação | Após conclusão do programa | Após concluir conteúdo e critérios | Claim antes da prova; sem emissão |
| Operação | Experiência de parceiro e aluno | Dashboard do instrutor e analytics | Operações incompletas e dados demo |

## Padrão mínimo recomendado para uma Experiência PDC

Em vez de uma página narrativa genérica, a Experiência deve ser um template vocacional executável:

1. Entrada e regras: objectivo, duração, pré-requisitos, acessibilidade e consentimento.

2. Contexto profissional: organização, sector, funções e realidade do trabalho.

3. Caso autêntico: briefing, dados, restrições e critérios de sucesso.

4. Observar: especialista, demonstração, entrevista ou shadowing.

5. Decidir e construir: pelo menos duas tarefas autênticas com evidência.

6. Comunicar e defender: submissão, apresentação, justificação e feedback.

7. Projecto final: artefacto verificável, rubrica e revisão.

8. Debrief e reflexão: modelo de resposta, auto-avaliação e ligação ao próximo passo.

# 6. Arquitectura de produto recomendada

## 6.1 Um Content Studio comum

Cursos, Experiências, Simulações e Programas devem partilhar um shell consistente, com templates específicos:

- Identidade → Estrutura → Actividades → Avaliação → Acesso → Preview → Qualidade/Revisão → Publicação.

- Biblioteca de blocos tipados: rich text, vídeo, imagem/galeria, PDF, link, áudio, live, quiz, tarefa, reflexão, checkpoint, download, modelo de resposta e debrief.

- Validação por etapa, autosave, versões, duplicação, preview com papel simulado e checklist de qualidade.

- Design responsivo e PWA-first; offline apenas para tipos que suportam sincronização segura.

## 6.2 Modelo de estado e identidade

Cada conteúdo mantém um ID imutável. Uma versão editável é separada da versão publicada. O review aponta para um snapshot, nunca para o rascunho vivo.

| Estado | Quem vê | Edição | Próxima acção |
| --- | --- | --- | --- |
| rascunho | Criador/equipa | Livre | Pré-visualizar ou submeter |
| em revisão | Criador + revisor | Snapshot bloqueado | Aprovar ou pedir alterações |
| alterações pedidas | Criador/equipa | Nova versão | Responder e reenviar |
| aprovado | Equipa autorizada | Nova versão separada | Publicar/agendar |
| publicado | Público-alvo | Versão imutável | Nova revisão ou arquivar |
| arquivado | Equipa/auditoria | Não | Restaurar como nova versão |

## 6.3 Player e prova

- Retomar exactamente onde o aluno parou; navegação anterior/próximo; progresso por regra, não por clique.

- Submissões com estados: rascunho, enviado, em revisão, alterações pedidas, aprovado.

- Feedback por item, rubrica, tentativas e historial; conclusão idempotente e imediata.

- Certificado apenas após critérios verificáveis; credential ID, emissor, data, critérios e URL pública de validação.

- Recomendação educacional baseada em evidência explícita, sem apresentar probabilidades sintéticas como factos.

## 6.4 Operação institucional

- Onboarding: criar/verificar organização, perfil público, identidade, privacidade, equipa e segurança.

- Papéis: Owner, Admin, Editor, Mentor/Autor, Revisor e Analista com matriz de capacidades.

- Estudantes: convite por email/link/código, CSV, grupos/coortes, consentimento e estado de activação.

- Analytics: eventos reais, definições de métricas, período, filtros, exportação e estados vazios honestos.

# 7. Sequência de correcção

- Gate A — Conter risco: bloquear consumo de draft/review, remover métricas demonstrativas, corrigir identidade/rotas, atalhos PWA e claims de certificado/aptidão.

- Gate B — Integridade editorial: ID imutável, versões, máquina de estados, snapshot de revisão, comentários, aprovação e autorização testada por papel.

- Gate C — Studio funcional: schemas tipados, rich text, Quiz, Tarefa, Simulação, validação, preview e templates de Curso/Experiência.

- Gate D — Consumo e prova: progresso em tempo real, submissões, feedback, rubricas, conclusão e certificado verificável.

- Gate E — Instituições e escala: onboarding, equipa/papéis, estudantes/coortes, 2FA, analytics reais, performance e offline/PWA.

## Ordem de implementação sugerida

- Frontend e backend devem partilhar o mesmo contrato de estado, acesso e validação; não corrigir apenas a interface.

- Criar testes de contrato para ID/versão e testes E2E com três contas separadas: Instituição, Mentor e Aluno.

- Migrar dados demonstrativos para fixtures fora de produção; qualquer demo deve exibir marca d’água “DADOS DE EXEMPLO”.

- Instrumentar tempos e eventos antes de optimizar, para que cada release demonstre melhoria real.

# 8. Gate de entrada em produção

REGRA  GO apenas quando todos os P0 estiverem fechados, a regressão por papel estiver verde e um piloto assistido completar o percurso sem intervenção técnica.

- ID e URL permanecem estáveis em todo o ciclo editorial.

- Draft, review e privado não são consumíveis fora de preview autorizado.

- Quiz, Tarefa e Simulação produzem avaliação e evidência reais.

- Versão em revisão é imutável, auditável e responde a comentários.

- Progresso actualiza sem reload e reconcilia após retry/reconexão.

- Certificado só existe após critérios aprovados e é verificável.

- Relatórios com zero dados mostram zero/estado vazio; nenhum valor sintético aparece como real.

- Instituição, Mentor e Aluno têm menus, perfis, rotas e permissões coerentes.

- Identidade Visual, Propostas, estudantes e onboarding têm acções completas e erros recuperáveis.

- 2FA funciona para Owner/Admin e eventos de segurança são auditados.

- Atalhos PWA e retorno pós-login funcionam; offline real passa em dispositivos-alvo.

- Skeleton <300 ms e conteúdo principal p75 <2,5 s na rede de referência.

- Revisão de acessibilidade por teclado, leitor de ecrã, contraste, labels e mensagens concluída.

- Cinco criadores externos completam criar → preview → revisão → publicar sem apoio técnico; dez alunos completam consumo → submissão → feedback → certificado.

# 9. Evidência de QA e artefacto deixado no sistema

Foi criado um único curso privado e claramente marcado para validar persistência, revisão e player:

CURSO DE QA  “QA AUDITORIA — RASCUNHO PRIVADO — APAGAR”. Criado como ID 22; após submissão para revisão, apareceu como ID 23. Está pendente e permanece no sistema porque a interface não oferece delete nem cancelar revisão. Não deve ser confundido com conteúdo real.

O teste não usou dados pessoais. O curso contém um módulo e um item de texto de QA. A conta criadora foi inscrita apenas para validar o player e atingiu 100% após reload.

## Inconsistências observadas neste teste

Observação: A lista continuou a indicar 0 inscritos apesar da inscrição e conclusão.

Observação: O detalhe apresentava duração sem valor e enums técnicos como TECNOLOGIA/medio.

Observação: O toast de guardar rascunho declarou “Curso Materializado” e “impacto no ecossistema disparado”.

Observação: O conteúdo pendente continuou editável e consumível.

Observação: O URL do ID 22 deixou de carregar após a submissão para revisão.

# 10. Fontes e limites

## Referências oficiais

Springpod — Work Experience Programmes: https://www.partners.springpod.com/product/work-experience-programmes

Springpod — Virtual Work Experience: https://www.springpod.com/virtual-work-experience

Tutor LMS — Course Builder: https://docs.themeum.com/tutor-lms/course-builder/

Tutor LMS — Quiz Builder: https://docs.themeum.com/tutor-lms/quiz-builder/

Tutor LMS — Mandatory Passing Grade: https://docs.themeum.com/tutor-lms/mandatory-passing-grade/

Tutor LMS — Certificates: https://docs.themeum.com/tutor-lms/certificates/

Tutor LMS — Instructor Dashboard: https://docs.themeum.com/tutor-lms/instructor-dashboard/

## Limites de interpretação

As conclusões descrevem comportamento observado na interface em 30 de Julho de 2026. Uma função não exposta na UI pode existir no backend; isso não reduz o risco para o utilizador. Da mesma forma, a ausência de um teste de segurança não implica segurança nem vulnerabilidade — essa fase deve ser executada separadamente.

Documento preparado para orientar correcções e critérios de aceitação. Recomenda-se converter os itens PDC-001 a PDC-025 em tickets com owner, estimativa, dependências e evidência de regressão.

# Anexo A — Registo compacto de issues

| ID | Prior. | Área | Owner sugerido | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDC-001 | P0 | Course builder | Produto/Eng. | Gate C |
| PDC-002 | P0 | Simulation engine | Produto/Eng. | Gate C |
| PDC-003 | P0 | Experience blocks | Produto/Eng. | Gate C |
| PDC-004 | P0 | ID/versioning | Backend | Gate B |
| PDC-005 | P0 | Access control | Backend/QA | Gate A |
| PDC-006 | P0 | Review workflow | Produto/Backend | Gate B |
| PDC-007 | P0 | Progress sync | Frontend/Backend | Gate D |
| PDC-008 | P0 | Reports/data trust | Data/Produto | Gate A |
| PDC-009 | P0 | Roles/navigation | Produto/Frontend | Gate A |
| PDC-010 | P0 | Institution ops | Full-stack | Gate A |
| PDC-011 | P0 | PWA shortcuts | Frontend | Gate A |
| PDC-012 | P0 | Performance | Platform/Frontend | Gate E |
| PDC-013 | P0 | 2FA/security | Platform/Backend | Gate E |
| PDC-014 | P0 | Proof/certificate | Produto/Backend | Gate D |
| PDC-015 | P1 | Student linking | Produto/Full-stack | Gate E |
| PDC-016 | P1 | Editorial lifecycle | Produto/Eng. | Gate B |
| PDC-017 | P1 | Pedagogic review | Produto/Eng. | Gate D |
| PDC-018 | P1 | Metric consistency | Data/Backend | Gate E |
| PDC-019 | P1 | Session CTAs | Frontend | Gate A |
| PDC-020 | P1 | Copy/i18n | Produto/Content | Gate E |
| PDC-021 | P1 | Accessibility | Frontend/QA | Gate E |
| PDC-022 | P1 | Content hygiene | Operations | Gate A |
| PDC-023 | P1 | Institution onboarding | Produto/Eng. | Gate E |
| PDC-024 | P1 | PWA install | Frontend/Platform | Gate E |
| PDC-025 | P1 | Telemetry | Data/Platform | Gate E |